Work Review

**编号**：**TMP-WR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目组** | **Helloworld项目组** | **姓名** | 曾健 |
| **周次** | 第三周 | | |
| **本周综述** | 本周已开始进入编码阶段。  因为编码工作量大，模块编码还没完成，所以原计划的用例测试还没有进行。  本周我主要的工作是添加大量的数据进数据库和改正数据库一些格式不正确的数据，从何为编程人员提供简单的编码测试数据。  同时还负责一些出错的软件的重装和解决数据库不能导出脚本的问题。 | | |
| **本周建议**  **和意见** | 希望开发时用的软件版本都一致，避免出现不可预知的错误。 | | |
| **下周计划** | 1. 开始功能测试。 2. 做好每一个测试的记录。 3. 协助开发人员把测试出来的问题更正。 | | |